## **Estimación de esfuerzos y presupuesto**

**proyecto:** sitio web “Hacia el infinito”

**fecha:** 25-08-2022

1. **Etapa inicial**
   1. Relevamiento - 4hs
   2. Análisis y planeamiento - 10hs

Horas de trabajo estimadas: 14

Precio por hora: $300

Subtotal: $4,200.00

1. **Etapa de desarrollo**
   1. Estructura general y diseño del sitio - 8hs
      1. Home -6hs
      2. Noticias - 6hs
      3. Que sabemos? - 6hs
      4. Sistema solar - 6hs
      5. Imagenes - 7hs
      6. Contactos - 7hs
   2. Layout general - 3hs
   3. Funcionalidades UX - 3hs

Horas de trabajo estimadas: 50

Precio por hora: $300

Subtotal: $15,000.00

1. **Etapa de implementación**
   1. Subida a producción - 1hs
   2. Test funcional en ambiente de producción - 2hs

Horas de trabajo estimadas: 3

Precio por hora: $300

Subtotal: $900.00

### **Total**:

Horas de trabajo estimadas: **67**

Precio por hora: **$300**

Presupuesto: **$20,100.00**

### 

### **Tecnologías a emplear**

* lenguaje de frontend: **JavaScript** [link](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript)
* css framework: **Bootstap** <https://getbootstrap.com/>
* hosting: **a2hosting** <https://www.a2hosting.com/>